Регламент подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, водоотведения

- Время рассмотрения заявления потребителя до выдачи ТУ – 15дней

- Время согласования проекта водоснабжения, водоотведения – 15 дней

- Время рассмотрения заявления на технологическое присоединение – 15 дней

- Время на выдачу Акта соответствия системы водоснабжения, водоотведения Техническим условиям – 5 дней

Сведения о размере платы за услуги по подключению к сетям водоснабжения, водоотведения содержатся в Постановлении Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 67/6 от 19.12.2017г. (размещено на официальном сайте ММПКХ ozerskres.ru), также на сайте МТРиЭ ЧО.

Адрес ММПКХ: ул.Матросова, д.44

Производственно-технический отдел  - каб. 413

Начальник ПТО Труханова Ирина Николаевна, тел.(351 30)46847

Блок-схема последовательности действий при подключении к централизованной системе водоснабжения, водоотведения

1. Подача заявления на выдачу Технических условий

2. Разработка и выдача Технических условий (ММПКХ ПТО)

3. Разработка проекта по прокладке сети водоснабжения, водоотведения

4. Согласование проекта (с ММПКХ ПТО)

5. Монтаж системы водоснабжения, водоотведения

6. Заявление на технологическое присоединение к системе водоснабжения, водоотведения

7. Предоставление исполнительной технической документации в ММПКХ (потребитель)

8. Акт соответствия системы водоснабжения, водоотведения Техническим условиям (ПТО ММПКХ)

9. Заключение договора на водоснабжение, водоотведение (ММПКХ отдел сбыта)